EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación

GA10- 220501097-AA12

FASE: EJECUCION

EV#01

Por:

Edinson Alexander Bonilla Vanegas

CENTRO DE LA TECNOLIGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIAD EMPRESARIAL

REGIONAL CUNDINAMARCA- SENA – GIRARDOT

ANALISIS Y DESAROLLO DE SOFTWARE

FICHA 2834876

INSTRUCTOR: MILTON BARBOSA GAONA

BOGOTA D.C 18-10-2024

TABLA DE CONTENIDO

- INTRODUCCION...............................................................................3

- OBJETIVOS.......................................................................................4

- DESARROLLO DE LA EVIDENCIA..................................................5

- CONCLUSIONES.............................................................................8

- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.................................................9

INTRODUCCION

El plan de capacitación es un documento integral diseñado para responder a todas las preguntas fundamentales de un proceso de capacitación efectivo: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Quiénes?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, y ¿Con qué?

Este plan ha sido desarrollado en colaboración entre el responsable de la capacitación y la administración, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para la implementación exitosa del plan.

La implementación de un sistema de gestión empresarial requiere que todos los usuarios estén completamente capacitados para utilizar todas sus funcionalidades. La capacitación no solo mejora la eficiencia y la productividad, sino que también minimiza el riesgo de errores, asegurando así una operación más fluida y segura de la plataforma.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Proporcionar a los usuarios las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar eficientemente la página web y la app móvil

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Enseñar a los usuarios como realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en cada uno de los módulos.

Garantizar que los usuarios comprendan como utilizar las herramientas de búsqueda y filtrado para gestionar datos críticos.

Proporcionar prácticas y ejercicios que refuercen el aprendizaje y aseguren la retención del conocimiento.

DESARROLLO DE LA EVIDENCIA

Categorización de Usuarios

Tecnico de Operaciones

Usuarios con permisos completos para gestionar todos los módulos y usuarios del sistema. Son responsables de la configuración inicial y la administración continua del sistema, análisis y toma de decisiones, pero no requieren permisos para modificar los datos.

Operadores

Usuarios encargados de la entrada y gestión de datos en módulos específicos como novedades nuevas, seguimiento a las novedades y novedades solucionadas en un móvil en especifico

Metodología

La capacitación se llevar· a cabo a través de una combinación de métodos presenciales y virtuales,

asegurando así una cobertura completa y accesible para todos los usuarios. Los métodos incluyen:

- Presentaciones en vivo: Para la introducción y explicación de conceptos clave.

- Tutoriales en video: Que los usuarios pueden ver a su propio ritmo.

- Manuales detallados: Que cubren cada funcionalidad del sistema con ejemplos prácticos.

- Ejercicios prácticos: Para reforzar el aprendizaje mediante la aplicación directa de los

- conocimientos adquiridos.

- Sesiones de preguntas y respuestas: Al final de cada módulo para aclarar dudas y

- profundizar en temas específicos.

Cronograma y Horario

Semana 1: Introducción al Sistema y Módulo de registro de novedades

• Día 1: Presentación general del sistema, objetivos de la capacitación.

• Día 2-3: Capacitación en el módulo de novedades, incluyendo la creación, actualización, eliminación y visualización de las novedades ya solucionadas o existentes

• Día 4: Ejercicios prácticos y sesión de preguntas y respuestas.

Semana 2: Módulo de usuarios, inicio de sesión y registro

• Día 1-2: Capacitación en el módulo de usuarios, incluyendo la creación, actualización, inactivación y actualización de datos

• Día 3: Ejercicios prácticos y sesión de preguntas y respuestas.

Semana 3: Módulo de asignación de vehículos y rutas

• Día 1-2: Capacitación en el módulo de asignación de vehículos y rutas, incluyendo el uso correcto de las bases de datos actualizadas de la compañía.

• Día 3: Ejercicios prácticos y sesión de preguntas y respuestas.

Semana 4: Revisión General y Evaluación

• Día 1-2: Revisión de todos los módulos y repaso de conceptos clave.

• Día 3: Ejercicios prácticos integrados que abarcan múltiples módulos.

• Día 4-5: Evaluación final y entrega de certificados de capacitación.

Recursos

Para asegurar una capacitación efectiva, se dispondrá· de los siguientes recursos:

Materiales de Capacitación

• Manuales de usuario: Documentos detallados que explican todas las funcionalidades del sistema con capturas de pantalla y ejemplos prácticos.

• Presentaciones y tutoriales: Material audiovisual que facilita la comprensión de conceptos y procedimientos.

• Entorno de prueba: Un sistema de prueba donde los usuarios pueden practicar sin afectar los datos reales.

Soporte Técnico

• Asistencia en vivo: Durante las sesiones de capacitación, los usuarios tendrán acceso a soporte técnico para resolver cualquier duda o problema en tiempo real.

• Soporte post-capacitación: Los usuarios podrán contactar al equipo de soporte técnico para resolver dudas o problemas que surjan después de la capacitación.

Evaluación y Seguimiento

Evaluación

• Evaluaciones periódicas: Al final de cada módulo, se realizar· una evaluación para medir el entendimiento de los usuarios.

• Evaluación final: Al término de la capacitación, se llevar· a cabo una evaluación general que abarca todos los módulos del sistema. Seguimiento

• Feedback: Se solicitar· retroalimentación de los participantes para mejorar futuras sesiones de capacitación.

• Refuerzo: Se planificaron sesiones de refuerzo para aquellos usuarios que necesiten un mayor apoyo.

CONCLUSIONES

Con este plan de capacitación detallado, los usuarios estarán completamente equipados para utilizar todas las funcionalidades de la Plataforma de página web y app REPORTE DAÑO A FLOTA, asegurando una correcta manera de usar cada función entendiendo los limitantes que cada usuario y dándole una solución a la problemática que nuestro cliente nos había planteado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Material de formación Sena   https://sena.territorio.la